# Утверждаю

Руководитель Федерального

космического агентства

А.Н.Перминов

"     " _____________ 2006 г.

# Утверждаю

Генеральный директор

Национального космического

агентства Украины

Ю.С.Алексеев

"     " _____________ 2006 г.

# ПРОГРАММА
российско-украинского СОТРУДНИЧЕСТВА

# В ОБЛАСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ

# И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 
НА 2007-2011 ГОДЫ

# Согласовано

Вице-Президент Российской

академии наук

академик                     А.Ф.Андреев

"     " _____________ 2006 г.

# Согласовано

Заместитель Председателя

Совета по космическим исследованиям

Национальной академии наук Украины

академик  	       		         Я.С.Яцкив

"     " _____________ 2006 г.

2006

## Паспорт 
Программы российско-украинского сотрудничества в области исследования и использования космического пространства

## на 2007-2011 годы

Наименование программы

Программа российско-украинского сотрудничества в области исследования и использования космического пространства на 2007-2011 годы (далее именуется Программа).

Основание для разработки

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях (Москва, 27 августа 1996 года);

Решение Федерального космического агентства и Национального космического агентства Украины по вопросам развития сотрудничества в космической области (Москва, 17 августа 2005 года).

Сроки проведения работ по Программе

2007-2011 годы.

Государственные заказчики Программы

От Российской Федерации	-	Федеральное космическое агентство 
(Роскосмос);

от Украины 	-	Национальное космическое агентство 
Украины (НКАУ).

Цель и задачи Программы

Главной целью Программы является координация сотрудничества организаций и предприятий России и Украины при проведении мероприятий национальных космических программ и реализации совместных космических проектов, включая коммерческие, направленных на эффективное использование и дальнейшее развитие космических потенциалов России и Украины в интересах решения социально-экономических, научных и других задач.

К основным задачам российско-украинской космической деятельности относятся:

содействие развитию международного сотрудничества в области космоса, в том числе на коммерческой основе;

разработка, модернизация и эксплуатация средств выведения, оказание пусковых услуг для выполнения национальных космических программ и реализации совместных проектов, в том числе коммерческих;

развитие объектов космодрома Байконур для эффективной реализации программ запусков космических аппаратов;

разработка и ввод в эксплуатацию космических систем и комплексов нового поколения для обеспечения дистанционного зондирования Земли, включая экологический мониторинг и метеорологию, фундаментальных научных исследований, орбитальных пилотируемых полетов, высокоточного координатно-временного обеспечения в любой точке территории России и Украины в любой момент времени;

развитие средств управления космическими аппаратами для эффективного выполнения ими целевых задач;

обеспечение эксплуатации российского сегмента Международной космической станции, реализация «Долгосрочной программы российско-украинских научных исследований и экспериментов на российском сегменте МКС»;

сохранение и развитие кооперации предприятий–разработчиков и изготовителей ракетно-космической техники России и Украины на уровне, необходимом для развертывания и поддержания орбитальной группировки космических аппаратов в состоянии, обеспечивающем решение целевых задач в интересах развития социально-экономической сферы, науки и безопасности России и Украины;

создание научно-технического и производственно-технологического заделов для разработки и изготовления перспективной космической техники, конкурентоспособной на мировом рынке космической продукции и услуг;

обеспечение правовых, организационных и технических условий эффективного использования объектов космической инфраструктуры и космического производства в интересах создания, выведения в космос и применения перспективных космических средств социально-экономического и научного назначения;

сохранение и упрочение материально-технической базы предприятий-разработчиков и изготовителей ракетно-космической техники, поставщиков комплектующих изделий, материалов и сырья для ее изготовления и обеспечение этих предприятий государственной поддержкой;

привлечение внебюджетных источников финансирования космической деятельности за счет расширения перечня и объемов предоставления услуг в части разработки, производства и запуска космических средств других государств и коммерческих структур.

Достижение главной  цели и решение перечисленных задач предполагается осуществлять на основе реализации проектов, работ и мероприятий, включенных в Программу.

Источники финансирования Программы

Источниками финансирования являются Федеральный бюджет Российской Федерации (в рамках ассигнований, выделяемых на реализацию федеральных целевых программ в космической области), Национальный бюджет Украины (в рамках ассигнований, выделяемых на реализацию Общегосударственной космической программы Украины на 2007-2011 гг.) и внебюджетные средства (инвестиции участников реализации Программы, включая предприятия и организации государственного и частного секторов экономики, целевые отчисления от прибыли предприятий, заинтересованных в осуществлении Программы, средства фондов и общественных организаций и другие поступления).

Основные разработчики Программы

От Российской Федерации – Роскосмос, РАН, ЦНИИмаш;

от  Украины  –  НКАУ,  НАНУ,  Институт  технической   механики   НАНУ-НКАУ.

Основные исполнители Программы

От Российской Федерации – РКК «Энергия» им. С.П. Королева», НПО им. С.А. Лавочкина, РНИИ КП, ЦНИИмаш, ИКИ, НИЦ «Планета», АКЦ ФИАН, ИНАСАН, МИФИ, ИМБП, КБ ОМ им. В.П. Бармина, КБ ТМ, НПЦ АП им. Н.А. Пилюгина, НПО Энергомаш им. В.П. Глушко, ОКБ «Вымпел», ЦЭНКИ, НИИ ЭМ, «Центр космических наблюдений»;

от Украины –  ГАО НАНУ, ГКБ «Южное», ГНИЦСКТ, ГНПО «Коммунар», ГП ПО ЮМЗ, ИКИ	НАНУ-НКАУ, ИТМ НАНУ-НКАУ, ИЭС им. Е.О. Патона НАНУ, НИИ «КрАО», ЛЦ ИКИ НАНУ-НКАУ, МГИ НАНУ, МЦКП, ОАО НПК «Курс», ОАО НПП «Сатурн», НТ СКБ «Полисвит», НЦУИКС, ОАО «ЧеЗаРа», НПП «Хартрон», РИ НАНУ, ФТИНТ НАНУ, ХНУ им. В.Н. Каразина, ИПМ НАНУ, ЦАКИЗ.

Основные направления сотрудничества

Программа включает мероприятия по 9 направлениям сотрудничества:

1. Разработка и модернизация средств выведения, оказание пусковых услуг.

2. Развитие объектов космодромов.

3. Фундаментальные и прикладные научные космические исследования.

4. Координатно-временное обеспечение.

5. Развитие космических средств и использование данных дистанционного зондирования Земли.

6. Развитие средств управления космическими аппаратами.

7. Пилотируемые полеты.

8. Перспективные исследовательские работы и разработки.

9. Развитие нормативной правовой и нормативно-технической базы сотрудничества Российской Федерации и Украины в области космической деятельности.

###### Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Разработка, модернизация и ввод в эксплуатацию космических систем и комплексов нового поколения, обеспечивающих:

наблюдение за поверхностью Земли в целях исследования природных ресурсов, экологического контроля;

получение оперативной информации для топографического и тематического картографирования, создания кадастров  природных  ресурсов, экологического мониторинга и рационального природопользования;

решение задач оперативной гидрометеорологии, повышение достоверности краткосрочного и долгосрочного прогнозов погоды, контроль опасных природных явлений и предупреждение об их приближении, контроль озонового слоя и радиационной обстановки в околоземном пространстве;

решение на качественно новом уровне задач координатно-временного обеспечения объектов социально-экономического и научного назначения;

получение приоритетных научных результатов мирового уровня при выполнении фундаментальных исследований в области материаловедения, решении проблем космологии методами внегалактической и галактической астрономии и релятивистской астрофизики, а также проблем происхождения и формирования Солнечной системы, образования Земли и ее ранней эволюции, включая условия зарождения биосферы;

выявление жизненно важных для деятельности человека механизмов солнечной активности и солнечно-земных связей путем комплексных наблюдений за Солнцем и физическими процессами в околоземном пространстве;

выполнение программы научно–прикладных исследований и экспериментов на российском сегменте Международной космической станции;

повышение технического совершенства наземной космической инфраструктуры космодромов и уровня подготовки космических аппаратов, разгонных блоков  и ракет-носителей на технических и стартовых комплексах.

Обеспечение конкурентоспособности на мировом рынке космических услуг российских и украинских средств выведения космических аппаратов, поддержание их надёжности и безопасности.

Создание научно-технического, технологического и производственного заделов по перспективной космической технике для обеспечения ее конкурентоспособности на мировом рынке космической продукции и услуг.

Использование технологий ракетно-космической техники в других отраслях промышленности (в рамках требований национальных законодательств России и Украины по нераспространению) в интересах повышения потребительских свойств продукции и ее конкурентоспособности.

Система организации контроля за исполнением Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют Федеральное космическое агентство и Национальное космическое агентство Украины.

Организация контроля за исполнением Программы осуществляется в порядке, установленном в рамках национальных космических программ и совместных космических проектов.

## 1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

Координация сотрудничества предприятий и организаций России и Украины в области космической деятельности позволяет повысить качество реализации национальных космических программ и совместных космических проектов, в том числе коммерческих, за счет совместного применения накопленного ранее общего космического потенциала, использования принципа рационального разделения труда и, в конечном счете, синергетического эффекта объединения космической деятельности России и Украины.

Применение космических средств играет определяющую роль в создании единого информационного пространства России и Украины, рациональном использовании их природных ресурсов, развитии навигации, науки и образования, проведении экологического мониторинга земной поверхности, эффективном использовании транспорта, повышении качества гидрометеорологических прогнозов.

Сложность процесса создания космических средств, многообразие заказчиков, исполнителей и потребителей космической техники и услуг, принадлежность объектов наземной космической инфраструктуры различным государствам, входившим в  Советский Союз, а также ресурсные ограничения обуславливают необходимость применения программно-целевого подхода при координации планирования и проведения работ по развитию космических средств.

Программа определяет основные цели и задачи российско-украинского сотрудничества в космической деятельности.

Основные цели и задачи сотрудничества в процессе развития космических средств в 2007-2011 годах, перечень опытно-конструкторских работ, обеспечивающих достижение установленных целей, определены исходя из реальных потребностей России и Украины, а также с учетом возможностей потенциала ракетно-космической промышленности и имеющегося научно-технического задела по созданию перспективной ракетно-космической техники.

Программа разработана на основе анализа имеющихся результатов космической деятельности России и Украины, прогноза развития космических средств научного и социально-экономического назначения.

Программа предусматривает бюджетное финансирование мероприятий Программы в рамках национальных космических программ и привлечение внебюджетных источников для финансирования.

Программа разработана с учетом предложений организаций и предприятий России и Украины, возможностей космической науки и промышленности, потребностей социально-экономической и научной сфер деятельности, содержания Федеральной космической программы России на 2006-2015 годы, ФЦП «ГЛОНАСС» на 2002-2011 годы, Общегосударственной (Национальной) космической программы Украины на 2003-2007 годы, проекта  Общегосударственной космической программы Украины на 2007-2011 годы и опыта реализации «Программы сотрудничества Российской Федерации и Украины в области исследования и использования космического пространства на 1998-2007 годы».

## 2. Основная цель и задачи, сроки реализации Программы

Основной целью Программы является координация сотрудничества организаций и предприятий России и Украины при проведении мероприятий национальных космических программ и реализации совместных космических проектов, включая коммерческие, направленных на эффективное использование и дальнейшее развитие космических потенциалов России и Украины в интересах решения социально-экономических, научных и других задач.

Для достижения этой цели необходимо обеспечить выполнение следующих основных задач:

содействие развитию международного сотрудничества в области космоса, в том числе на коммерческой основе;

разработка, модернизация и эксплуатация средств выведения, оказание пусковых услуг для выполнения национальных космических программ и реализации коммерческих проектов;

развитие объектов космодрома Байконур для эффективной реализации программ запусков космических аппаратов;

разработка и ввод в эксплуатацию космических систем и комплексов нового поколения для обеспечения дистанционного зондирования Земли, включая экологический мониторинг и метеорологию, фундаментальных научных исследований, орбитальных пилотируемых полетов, высокоточного координатно-временного обеспечения в любой точке территории России и Украины в любой момент времени;

развитие средств управления космическими аппаратами для эффективного выполнения ими целевых задач;

обеспечение эксплуатации российского сегмента Международной космической станции, реализация «Долгосрочной программы российско-украинских научных исследований и экспериментов на российском сегменте МКС»;

сохранение и развитие кооперации предприятий–разработчиков и изготовителей ракетно-космической техники России и Украины на уровне, необходимом для развертывания и поддержания орбитальной группировки космических аппаратов в состоянии, обеспечивающем решение целевых задач в интересах развития социально-экономической сферы, науки и безопасности России и Украины;

создание научно-технического и производственно-технологического заделов для разработки и изготовления перспективной космической техники, конкурентоспособной на мировом рынке космической продукции и услуг;

обеспечение правовых, организационных и технических условий эффективного использования объектов космической инфраструктуры и космического производства в интересах создания, выведения в космос и применения перспективных космических средств социально-экономического и научного назначения;

сохранение и упрочение материально-технической базы предприятий-разработчиков и изготовителей ракетно-космической техники, поставщиков комплектующих изделий, материалов и сырья для ее изготовления и обеспечение этих предприятий государственной поддержкой;

привлечение внебюджетных источников финансирования космической деятельности за счет расширения перечня и объемов предоставления услуг в части разработки, производства и запуска космических средств других государств и коммерческих структур.

Сроки реализации Программы – 2007-2011 годы. Действие Программы может быть продлено по взаимному согласию Роскосмоса, НКАУ, РАН и НАНУ на более длительный срок.

## 3. Система программных мероприятий

Планируется осуществить комплекс мероприятий по 9 направлениям сотрудничества.

1. Направление «Разработка и модернизация средств выведения, оказание пусковых услуг» предусматривает проведение следующих мероприятий:

модернизация космических ракетных комплексов «Зенит» и «Циклон»;

модернизация ракеты-носителя «Днепр»;

дальнейшее совершенствование РКК «Зенит-3SL» для проектов «Морской старт» и «Наземный старт».

2. В рамках направления «Развитие объектов космодромов» планируются следующие мероприятия:

модернизация стартовых комплексов ракет-носителей типа «Протон» и «Союз»;

модернизация стартовых и технических комплексов ракет-носителей «Зенит» и «Циклон-2».

3. Направление «Фундаментальные и прикладные научные космические исследования» включает в себя следующие мероприятия:

создание космических астрофизических обсерваторий для наблюдения в ультрафиолетовом, рентгеновском, гамма- и радиодиапазонах электромагнитного спектра;

создание космического комплекса для наблюдения за Солнцем;

создание космического комплекса для исследования Фобоса и Марса;

создание космического комплекса для исследования взаимодействия электромагнитных волн и частиц в магнитосфере Земли.

4. Направление «Координатно-временное обеспечение» включает следующее мероприятие:

создание российско–украинской объединённой системы дифференциальных коррекций и мониторинга целостности радионавигационных полей.

5. Направление «Развитие космических средств и использование данных дистанционного зондирования Земли» включает следующие мероприятия:

создание перспективного многофункционального наземного комплекса средств приёма, регистрации и обработки всех видов космической информации дистанционного зондирования Земли;

создание технических средств и технологий комплексного информационно-навигационного обеспечения и мониторинга в интересах регионов России и Украины;

разработка космических аппаратов дистанционного зондирования Земли;

разработка опережающего задела бортовых приборов дистанционного зондирования Земли;

создание космической системы краткосрочного прогноза землетрясений, мониторинга чрезвычайных ситуаций.

6. Направление «Развитие средств управления космическими аппаратами» включает мероприятие:

создание универсальной командно-измерительной и телеметрической системы нового поколения для управления автоматическими космическими аппаратами научного и социально-экономического назначения, пилотируемыми космическими кораблями и орбитальными станциями.

7. Направление «Пилотируемые полеты» включает следующие мероприятия:

поставка составных частей, агрегатов, приборов для транспортных кораблей и целевых модулей в целях обеспечения эксплуатации российского сегмента Международной космической станции;

создание аппаратуры и оборудования в целях реализации «Долгосрочной программы российско-украинских научных исследований и экспериментов на российском сегменте МКС».

8. Направление «Перспективные исследовательские работы и разработки» предусматривает проведение комплекса работ по повышению надежности эксплуатируемых космических комплексов, ракет-носителей и их составных частей, комплексных системных и проектных исследований научно-технических проблем и разработку предложений по развитию космического потенциала по различным аспектам космической деятельности.

9. Направление «Развитие нормативной правовой и нормативно-технической базы сотрудничества Российской Федерации и Украины в области космической деятельности» включает следующие мероприятия:

разработка проектов межправительственных и межагентских соглашений и договоров по сотрудничеству ракетно-космических отраслей Российской Федерации и Украины, включая проект соглашения о мерах по охране технологий, обеспечивающих нормативные правовые условия сотрудничества в исследовании и использовании космического пространства;

создание нормативно-технической и методологической базы, единых правил сертификации и стандартизации ракетно-космической техники.

Мероприятия Программы приведены в Приложении.

Отдельные мероприятия Программы, объемы и источники их финансирования могут быть уточнены на основе ежегодного анализа полученных результатов.

## 4. Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных источников финансирования космической деятельности.

Финансирование Программы осуществляется посредством ежегодного выделения ассигнований из федерального бюджета России (в рамках ассигнований, выделяемых на реализацию федеральных целевых программ в космической области) и национального бюджета Украины  (в рамках ассигнований, выделяемых на реализацию Общегосударственной космической программы Украины на 2007-2011 гг.) государственным заказчикам.

Государственные заказчики и исполнители для выполнения работ по Программе вправе привлекать внебюджетные источники финансирования, в том числе собственные средства, при сохранении государственного контроля за их использованием и обеспечении гарантий соблюдения государственных интересов России и Украины.

Организациям и гражданам, участвующим в осуществлении мероприятий Программы, могут предоставляться гарантии и льготы в соответствии с существующими законодательствами России и Украины.

5. Механизм реализации программы

Программа согласовывается с РАН и НАНУ и утверждается Руководителем Роскосмоса и Генеральным директором НКАУ.

Выполнение совместных проектов, заказчиками которых являются Роскосмос и НКАУ или другие организации России и Украины, осуществляется по отдельным совместным решениям заказчиков этих проектов.

Заказчики работ по проектам определяют головных исполнителей этих работ.

Участие организаций и предприятий России и Украины, не являющихся заказчиками работ по проектам, осуществляется на договорной основе с головными предприятиями и с финансированием заказчиками или с долевым участием этих предприятий.

Проведение совместных научно-исследовательских работ по всем разделам Программы осуществляется на основании отдельных решений Роскосмоса и НКАУ.

Реализации Программы будут способствовать:

- регулярный обмен научно-технической информацией по представляющим взаимный интерес проблемам развития космонавтики;

- проведение согласованной политики в части сохранения и развития накопленного космического потенциала;

- пропаганда и популяризация космонавтики, информирование общественности о проблемах и достижениях в области космических исследований, проведение совместной работы по подготовке квалифицированных специалистов в области космоса;

- оказание маркетинговых, рекламных, издательских услуг в области космической деятельности.

Федеральное космическое агентство согласно:

- учитывать при реализации пилотируемых программ предложения Украины на договорной основе;

- привлекать украинские организации и предприятия к осуществлению международных космических проектов на договорной основе;

- оказывать на договорной основе научно-техническое, технологическое и производственное содействие в создании на территории Украины центров и пунктов приема и обработки космической информации, данных дистанционного зондирования Земли, в организации космического мониторинга природной среды в интересах экологии, природопользования, метеорологии и контроля чрезвычайных ситуаций, а также принять участие на договорной основе в оснащении названных центров комплексами средств приема, регистрации и обработки информации с космических аппаратов типа «Ресурс», «Метеор» и других перспективных космических аппаратов;

- оказывать содействие в создании космической и наземной сети телекоммуникации, связи и навигации в Украине, совместных научно-исследовательских лабораторий, конструкторских, проектных, производственных предприятий и организаций различных форм собственности по основным направлениям совместной космической деятельности;

- оказывать содействие в привлечении украинских организаций и предприятий к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по основным направлениям совместной космической деятельности, а также в организации и проведении научно-технических семинаров, совещаний и конференций по космической тематике.

Национальное космическое агентство Украины согласно:

- предоставлять на договорной основе возможность использования наземных средств Национального центра управления и испытаний космических средств (г. Евпатория) для управления космическими аппаратами, предусмотренными Федеральной космической программой Российской Федерации;

- оказывать на договорной основе содействие в создании многофункционального комплекса и центров наземных средств приема, регистрации, обработки и распространения космической информации дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), комплексов валидационных подспутниковых наблюдений, в разработке бортовых приборов ДЗЗ;

- участвовать на договорной основе в создании, развертывании и эксплуатации российского сегмента Международной космической станции (РС МКС), проведении научных исследований и технологических экспериментов на РС МКС;

- разрабатывать перспективные технологии и оборудование для создания ракетно-космической техники (РКТ);

- проводить гармонизацию существующих и разрабатывать новые нормативные и методические документы в области метрологического обеспечения и сертификации РКТ;

- реализовать навигационно-информационное обеспечение путем создания российско-украинской объединенной системы дифференциальных коррекций и мониторинга;

- участвовать в осуществлении международных космических проектов;

- оказывать содействие в привлечении российских организаций к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по основным направлениям космической деятельности, в создании совместных научно-исследовательских лабораторий, конструкторских, проектных, производственных предприятий и организаций для осуществления совместной космической деятельности.

В целях ежегодного уточнения номенклатуры и содержания мероприятий Программы НКАУ и Роскосмос не позднее 10 ноября текущего года обмениваются перечнем космических проектов на следующий год, в которых предполагается участие организаций и предприятий России и Украины. До 10 декабря текущего года НКАУ и Роскосмос готовят согласованный с НАНУ и РАН проект решения об уточнении мероприятий Программы. Решение утверждается Руководителем Роскосмоса и Генеральным директором НКАУ.

## 6. Организация управления Программой и контроль за ее реализацией

Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации возлагаются на Роскосмос и НКАУ.

Роскосмос и НКАУ осуществляют свои функции по управлению Программой во взаимодействии с заинтересованными органами исполнительной власти России и Украины.

Текущее управление Программой осуществляется на основе совместных решений, контрактов (договоров) на проведение работ, связанных с реализацией программных мероприятий.

## 7. Социально-экономическая эффективность Программы

Реализация Программы направлена на удовлетворение потребностей социально-экономической сферы и науки России и Украины в космических средствах, обеспечение соответствия мировому уровню технико-экономических показателей космических средств, обеспечение достойного места России и Украины на мировом космическом рынке.

Реализация Программы обеспечит достижение следующих результатов:

получение информации для качественного составления краткосрочных (до 3-5 суток) и долгосрочных (до 15 и более суток) прогнозов погоды, радиационной обстановки, солнечной активности и состояния озонового слоя;

внедрение более дешевых способов геологического изучения территорий и инвентаризации сельских и лесных угодий, прогнозирование урожая по всем регионам России и Украины, контроль зон повышенного экологического риска, сокращение в 2-3 раза сроков составления новых и обновления устаревших общих и тематических карт, информационное обеспечение землепользования, рациональное использование запасов природных ресурсов, увеличение без дополнительных затрат объемов составления геологических карт по регионам России и Украины, повышение качества и производительности геолого-разведочных работ, определение площадей, перспективных для поиска нефти, газа и других полезных ископаемых;

улучшение информационного обеспечения и повышение безопасности полетов самолетов и вождения судов, экономия ходового времени и топлива, высокооперативное (не более суток) выявление, своевременное предупреждение и прогноз развития катастрофических явлений (пожары, сели, лавины, наводнения, циклоны и тайфуны), повышение оперативности и эффективности мер по ликвидации их последствий, сокращение на 10-20 % ущерба от опасных погодных явлений за счет повышения точности определения районов и параметров их возникновения и развития;

существенный вклад в решение проблем космологии, внегалактической и галактической астрономии и релятивистской астрофизики методами спектроскопии и поляриметрии космических излучений, определение фоновой радиационной обстановки в интересах экологии и прикладных исследований, построение высокоточных изображений различных объектов Вселенной, измерение их координат и изучение изменений во времени, создание  космологической модели, выявление и изучение новых видов материи во Вселенной, природы скрытой массы, структуры и физических процессов в астрономических объектах, получение экспериментальных данных для объяснения зарядовой асимметрии Вселенной, изучение свойств межзвездных и межгалактических газовых облаков и физических процессов при образовании и эволюции звездных и планетных систем;

создание теорий и методов прогнозирования мощных динамических процессов активного Солнца (солнечные пятна, вспышки, выбросы плазмы), выявление механизмов переноса энергии из недр Солнца к его поверхности, накопления энергии в верхних слоях атмосферы и последующего ее выделения во время солнечных нестационарных явлений;

создание перспективной навигационной аппаратуры потребителей, разработка и экспериментальная отработка дифференциальных подсистем различного уровня в интересах решения широкого круга задач (навигация подвижных объектов, проведение кадастровых работ, контроль за перевозкой ценных грузов, высокоточная привязка объектов при строительстве и геологических изысканиях);

повышение точности координатно-временных определений широкого круга потребителей на основе усовершенствования космического и наземного сегментов космической навигационной системы и внедрения перспективной навигационной аппаратуры потребителей;

создание научно-технических заделов для развития перспективных пилотируемых полетов, в том числе на Марс, на базе реализации «Долгосрочной программы российско-украинских научных исследований и экспериментов на российском сегменте МКС»;

продление сроков эксплуатации космических ракетных комплексов типа «Союз», «Протон», «Зенит» и «Циклон» за счет их модернизации;

повышение эффективности управления космическими аппаратами, пилотируемыми космическими комплексами за счет совершенствования методов управления;

выполнение национальных космических программ России и Украины с целью решения социально-экономических проблем, а также в интересах науки и международного сотрудничества.

ПРИЛОЖЕНИЕ

# МЕРОПРИЯТИЯ  ПРОГРАММЫ 
российско-украинского сотрудничества в области

# исследования и использования космического пространства на 2007-2011 годы

## 1. Разработка и модернизация средств выведения, оказание пусковых услуг

| Шифр и наименование работ. Срок выполнения | #### В рамках каких программ (проектов) выполняется. #### Содержание совместных работ (услуг). Заказчик. | Основные исполнители | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| «Зенит-М» Модернизация и использование космического ракетного комплекса «Зенит». 2007-2011 гг. | ФКПР-2015 (ОКР «Зенит-М»), ОКПУ-2011 (проект «Наземный старт»). Создание РКН «Зенит-2SLБ» и «Зенит-3SLБ» на базе РКН «Зенит-2», «Зенит-2SL», РБ типа ДМ. Повышение тактико-технических и эксплутационных характеристик РКН, реализованных в рамках программы «Морской старт». Проведение работ по интеграции космических аппаратов с РКН «Зенит-2SLБ» и «Зенит-3SLБ» и проведение коммерческих пусков. Разработка, изготовление и поставка аппаратуры наземного комплекса (система телеизмерений и контроля). Заказчик: Компания «Международные космические услуги». Поставки РКН «Зенит-2SL» для запуска КА в рамках ФКПР-2015 Заказчик: Роскосмос. | Россия: РКК «Энергия», НПЦ АП, ЦЭНКИ, НПО Энергомаш. Украина: ГКБ «Южное», ГП ПО ЮМЗ, НПП «Хартрон». Украина: ГП ПО ЮМЗ. | Компания «Международные космические услуги». Россия: Роскосмос. |

Примечание: Объемы поставок для реализации коммерческих запусков определяются в соответствии с заказами компании «Международные космические услуги», объемы поставок для реализации ФКПР-2015 и ОКПУ-2011 определяются контрактами (договорами) между заказчиками и исполнителями с российской и украинской стороны.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| «Циклон» Модернизация космического ракетного комплекса «Циклон» 2007г. | ФКПР-2015 (ОКР «Циклон-К»), ОКПУ-2011 (ОКР «Циклон–2К»). Создание КРК «Циклон-К» на базе комплексов «Циклон-2» и «Циклон-3». Заказчик: ОАО «Пусковые услуги». | Россия: КБ ТМ, ОКБ «Вымпел», ЦЭНКИ. Украина: ГКБ «Южное», ГП ПО ЮМЗ, НПП «Хартрон» | ОАО «Пусковые услуги». |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| «Днепр» Модернизация РН «Днепр» 2007-2011 гг. | Программа «Днепр». ОКПУ-2011 (ОКР «Днипро-М»). Повышение тактико-технических характеристик РН «Днепр», в том числе для обеспечения продления сроков эксплуатации, подтверждения надежности базовых ракет. Экспериментальная наземная отработка автономного космического буксира АКБ-3 «Кречет», включая систему управления и двигательную установку. Проведение демонстрационного пуска РН «Днепр» с элементами АКБ-3 «Кречет». Разработка вариантов автономного космического буксира АКБ-1 и АКБ-2. Подготовка и запуски космических аппаратов базовыми РН «Днепр» и РН «Днепр», оснащенными автономными космическими буксирами. Заказчик: Российско-украинское ЗАО «МКК Космотрас». | Россия: ЦНИИмаш, ЦЭНКИ, НПО «Искра». Украина: ГКБ «Южное», ГП ПО ЮМЗ, НПП «Хартрон» | ЗАО «МКК Космотрас». |
| Примечание: Объемы поставок и количество запусков определяются в соответствии с заказами на запуски РН «Днепр», получаемыми ЗАО «МКК Космотрас». |  |  |  |
| «Морской старт» Коммерческие запуски КА носителем «Зенит-3SL» с морской платформы 2007-2011 гг. | Проект «Морской старт», ОКПУ-2011 («Морской старт»). Дальнейшее совершенствование КРК «Зенит-3SL» для программы «Морской старт». Повышение конкурентоспособности программы за счет увеличения энергетических возможностей РКН «Зенит-3SL» при выведении на ПГСО по сравнению с достигнутыми возможностями. Заказчик: компания «Sea Launch». | Россия: РКК «Энергия», НПЦ АП, КБ ТМ, НПО Энергомаш. Украина: ГКБ «Южное», ГП ПО ЮМЗ | Компания «Sea Launch». |

## 2. Развитие объектов космодромов

| Шифр и наименование работ. Срок выполнения | #### В рамках каких программ (проектов) выполняется. #### Содержание совместных работ (услуг). Заказчик. | Основные исполнители | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| #### «Старт» Модернизация стартовых комплексов ракеты-носителя типа «Протон» 2007-2011 гг. | ФКПР-2015 (ОКР «Старт»). Стартовые комплексы ракет-носителей тяжелого класса типа «Протон-М», обеспечивающие проведение запусков космических аппаратов различного назначения в соответствии с ежегодными планами. Обеспечение испытаний системы управления (СУ) и наземного проверочно-пускового электрооборудования (НППЭО) СУ РН «Протон». Техническое обслуживание, доработка, ремонт отказавшей и выработавшей ресурс аппаратуры НППЭО СУ РН «Протон». Заказчик: Роскосмос. | Россия: КБ ОМ. Украина: ГНПО «Коммунар». | Россия: Роскосмос. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| «Старт-2» Модернизация стартовых комплексов ракеты-носителя типа «Союз» 2007-2011 гг. | ФКПР-2015 (ОКР «Старт-2»). Стартовые комплексы ракет-носителей среднего класса типа «Союз», обеспечивающие проведение запусков космических аппаратов различного назначения, пилотируемых и беспилотных кораблей в соответствии с ежегодными планами. Обеспечение испытаний системы управления (СУ) РН «Союз» и наземного проверочно-пускового электрооборудования (НППЭО) СУ РН «Союз» при запусках космических кораблей на космодроме Байконур. Техническое обслуживание, доработка, ремонт отказавшей и выработавшей ресурс аппаратуры НППЭО СУ РН «Союз» на космодроме Байконур. Заказчик: Роскосмос. | Россия: КБ ОМ. Украина: ГНПО «Коммунар». | Россия: Роскосмос. |
| «Старт-3» Модернизация стартового и технического комплексов ракет-носителей «Зенит» и «Циклон-2» 2007-2010 гг. | ФКПР-2015 (ОКР «Старт-3-Зенит», «Старт-3-Циклон»). Модернизация с целью повышения эффективности и надежности запусков, обеспечения работоспособности выработавших гарантийный ресурс стартовых и технических комплексов ракет-носителей среднего и легкого классов. Завершение модернизации - 2010 год. Заказчик: Роскосмос | Россия: КБ ТМ с кооперацией, ЦЭНКИ Украина: ГКБ «Южное» | Россия: Роскосмос. |

Примечание:	Объемы работ украинских исполнителей и их финансирование определяются договорами с российскими головными исполнителями.

3. Фундаментальные и прикладные научные космические исследования

| Шифр и наименование работ. Срок выполнения | #### В рамках каких программ (проектов) выполняется. #### Содержание совместных работ (услуг). Заказчик. | Основные исполнители | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |

| «Спектр-Р» Космическая обсерватория «Радиоастрон» для наблюдений астрофизических объектов в радиодиапазоне спектра электромагнитного излучения 2007-2011 гг. | ФКПР-2015 (ОКР «Спектр-Р», «Спектр-М»), ОКПУ-2011 («Интерферометр»). Запуск обсерватории – 2007 г. Создание космической астрофизической обсерватории, обеспечивающей получение и обработку результатов радиоастрофизических наблюдений внегалактических объектов со сверхвысоким разрешением методами радиоинтерферометрии совместно с сетью наземных радиотелескопов в диапазонах длин волн 1,35 см, 6 см, 18 см, 92 см, а также исследование свойств околоземной и межпланетной плазмы. Модернизация антенны РТ-70 для наземно-космической радиоинтерферометрии (в диапазонах длин волн 1,35 см; 6 см; 18 см; 92 см). Проведение исследований в рамках проекта «Радиоастрон». Реализация наземно-космического РСДБ - проекта «Миллиметрон» («Спектр-М») в части создания криогенной приемно-регистрирующей аппаратуры миллиметрового диапазона для космического радиотелескопа и наземной приемной системы. Заказчики: Роскосмос, РАН, НКАУ, НАНУ. | Россия: НПО им. С.А.Лавочкина, АКЦ ФИАН, ИКИ. Украина: НЦУИКС, РИ, НПП «Сатурн», ФТИНТ, КрАО, ГАО, ИТМ, ЛЦ ИКИ. | Россия: Роскосмос. Украина: НКАУ. |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание:	Номенклатура и сроки выполнения работ по проекту «Спектр-Р» устанавливаются отдельными решениями Роскосмоса, НКАУ, РАН и НАНУ.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| «Спектр-УФ» Космическая астрофизическая обсерватория для наблюдений астрономических объектов в ультрафиолетовом диапазоне спектра электромагнитного излучения 2007-2011 гг. | ФКПР-2015 (ОКР «Спектр-УФ»), ОКПУ-2011 («Спектр-УФ»). Запуск обсерватории – 2010 год. Создание астрофизической обсерватории, обеспечивающей получение результатов исследований астрономических объектов в диапазоне волн электромагнитного излучения от 100 до 350 нм. Создание на базе НИИ «КрАО» Центра обработки и интерпретации поступающей научной информации. Разработка и изготовление крупномасштабной оптики и длиннощельного спектрометра для ультрафиолетового телескопа. Заказчики: Роскосмос, РАН, НКАУ, НАНУ. | Россия: НПО им. С.А.Лавочкина, ИНАСАН. Украина: НИИ «КрАО», ГАО, ИКИ, ИТМ. | Россия: Роскосмос. Украина: НКАУ. |

Примечание: 	КрАО осуществляет расчет оптики и участвует в изготовлении оптической системы ультрафиолетового телескопа Т-170М.

Номенклатура и сроки проведения работ и объемы их финансирования определяются отдельными решениями Роскосмоса, НКАУ, РАН и НАНУ.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| «Спектр-РГ» Космическая астрофизическая обсерватория для наблюдений астрономических объектов в рентгеновском и гамма-диапазонах спектра электромагнитного излучения. 2007-2011 гг. | ФКПР-2015 (ОКР «Спектр-РГ»), ОКПУ-2011 («Планета»). Запуск обсерватории – 2011 год. Создание на базе платформы «Фобос–Грунт» астрофизической обсерватории, обеспечивающей получение результатов исследований астрономических объектов в рентгеновском и гамма-диапазонах. Заказчики: Роскосмос, РАН, НКАУ, НАНУ. | Россия: НПО им. С.А.Лавочкина, ИКИ. Украина: институты НАНУ. | Россия: Роскосмос. Украина: НКАУ, НАНУ. |

Примечание:	Номенклатура и сроки проведения работ и объемы их финансирования устанавливаются отдельными решениями Роскосмоса, НКАУ, РАН и НАНУ.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| «Коронас-Фотон» Космический комплекс «Коронас-Фотон» для наблюдений Солнца с орбиты искусственного спутника Земли 2007-2011 гг. | ФКПР-2015 (ОКР «Коронас»), ОКПУ-2011 («Коронас-Фотон»). Проведение совместного эксперимента СТЭП-Ф (спектрометр «СТЭП-Ф» изготавливает и финансирует украинская сторона) на КА «Коронас-Фотон». Заказчики: Роскосмос, РАН, НКАУ, НАНУ. Закупка РН «Циклон-3» для запуска КА. Заказчик: ЦЭНКИ. | Россия: НИИ ЭМ, МИФИ. Украина: ХНУ. Украина: ГКБ «Южное». | Россия: Роскосмос. Украина: НКАУ. Россия: ЦЭНКИ. |

Примечание:	Номенклатура и сроки проведения работ и объемы их финансирования устанавливаются отдельными решениями Роскосмоса, НКАУ, РАН и НАНУ.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| «Фобос-Грунт» Космический комплекс для исследования Фобоса и Марса 2007-2011 гг. | ФКПР-2015 (ОКР «Фобос-Грунт»), ОКПУ-2011 («Планета»). Участие в управлении полетом КА из НЦУИКС. Заказчик: НКАУ. Создание волнового датчика (КВД) плазменного комплекса ФПМС, включенного в состав комплекса научной аппаратуры. Заказчик: НКАУ. Проведение совместного эксперимента «ФПМС» на КА «Фобос-Грунт». Заказчики: Роскосмос, РАН, НКАУ, НАНУ | Украина: НЦУИКС. Украина: ЛЦ ИКИ Россия: НПО им. С.А.Лавочкина, ИКИ. Украина: НЦУИКС, организации и институты НАНУ – НКАУ. | Украина: НКАУ. Украина: НКАУ. Россия: Роскосмос. Украина: НКАУ, НАНУ. |

Примечание:	Номенклатура и сроки проведения работ и объемы их финансирования устанавливаются отдельными решениями Роскосмоса, НКАУ, РАН и НАНУ.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| «Резонанс» Создание на базе платформы «Фобос-Грунт» космического комплекса для исследований взаимодействия электромагнитных волн и частиц в магнитосфере Земли 2007-2011 гг. | ФКПР-2015 (ОКР «Резонанс»), ОКПУ-2011 («Ионосат»). Создание системы комбинированных датчиков и датчиков электромагнитного поля для фундаментальных исследований взаимодействия микро-, мезо- и макромасштабных процессов в магнитосфере Земли. Заказчики: Роскосмос, РАН, НКАУ, НАНУ. | Россия: ИКИ. Украина: ЛЦ ИКИ, РИ. | Россия: Роскосмос. Украина: НАНУ, НКАУ. |

Примечание:	Номенклатура и сроки проведения работ и объемы их финансирования устанавливаются отдельными решениями Роскосмоса и НКАУ.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| «ЧИБИС» Микроспутниковая платформа 2007-2009 гг. | Программа фундаментальных исследований Президиума РАН «Изменения окружающей среды и климата, природные катастрофы». Фундаментальные исследования методов космического мониторинга потенциально опасных и катастрофических явлений с использованием микроспутниковых технологий. Заказчики: РАН, НАНУ. | Россия: ИКИ. Украина: ЛЦ ИКИ. | Россия: РАН. Украина: НАНУ. |

Примечание:	При решении организационно-технических и финансовых вопросов в РАН и НАНУ запуск микроспутника «Чибис» может быть реализован в 2008 году.

# 4. Координатно-временное обеспечение

| Шифр и наименование работ. Срок выполнения | #### В рамках каких программ (проектов) выполняется. #### Содержание совместных работ (услуг). Заказчик. | Основные исполнители | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |

| «Система ОСДКМ» Создание российско–украинской объединённой системы дифференциальных коррекций и мониторинга (ОСДКМ) 2007-2011 гг. | ФЦП «ГЛОНАСС», ОКПУ-2011(«Система-КВО»). Реализация навигационно-информационного обеспечения на прилегающих территориях Украины и России: создание объединённой сети станций формирования дифференциальных коррекций к сигналам ГНСС ГЛОНАСС, GPS и мониторинга целостности радионавигационных полей; создание системы сбора и доставки информации потребителям объединённой дифференциальной системы России и Украины; разработка и подготовка к утверждению стандартов на составляющие ОСДКМ и виды деятельности ОСДКМ; сертификация ОСДКМ и ее элементов с учетом требований международных стандартов; обеспечение интероперабельности (совместимости) ОСДКМ Росси и Украины с европейской системой EGNOS; реализация пилотных проектов в Украине по использованию систем дифференциальных коррекций и мониторинга целостности радионавигационных полей в различных областях экономики. Заказчики: НКАУ, Роскосмос. | Украина: НИИРИ. Россия: РНИИ КП, ЦНИИмаш. | Украина: НКАУ. Россия: Роскосмос. |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание:	Объемы работ и их финансирования устанавливаются отдельными решениями Роскосмоса и НКАУ.

# 5. Развитие космических средств и использование данных дистанционного зондирования Земли

| Шифр и наименование работ. Срок выполнения | #### В рамках каких программ (проектов) выполняется. #### Содержание совместных работ (услуг). Заказчик. | Основные исполнители | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| «Приём» Многофункциональный комплекс и центры наземных средств приема, регистрации и обработки космической информации дистанционного зондирования Земли 2007-2011 гг. | ФКПР-2015 (ОКР «Прием»), ОКПУ-2011 (ОКР «Прием»). ##### Создание системы обработки, хранения и предоставления данных дистанционного наблюдения Земли, включающая российский и украинский сегменты: единый распределенный архив данных аэрокосмического зондирования и наземных наблюдений; вычислительная инфраструктура, интегрированная с архивными компонентами системы. Заказчики: Роскосмос, НКАУ. | Россия: РНИИ КП, НИЦ «Планета», Научный центр оперативного мониторинга Земли. Украина: ИКИ, ЦАКИ3. | Россия: Роскосмос. Украина: НКАУ. |

Примечание:	Распределение видов работ и объемов финансирования по исполнителям осуществляется по отдельным соглашениям Роскосмоса и НКАУ.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| «Регион» Комплексы валидационных подспутниковых наблюдений, банков данных и разработка технологий распространения космической информации. 2007-2011 гг. | ФКПР-2015 (ОКР «Регион-В»), ОКПУ-2011 (ОКР «Полигон»). Обеспечение сквозной радиометрической и геометрической калибровки бортовой аппаратуры ДЗЗ с использованием наземной измерительной радиометрической и геодезической аппаратуры, а также специально подобранных участков поверхности Земли с известными и/или контролируемыми свойствами. Заказчики: Роскосмос, НКАУ. | Россия: РНИИ КП. Украина: «Днепрокосмос», МГИ, ИКИ, НЦУИКС. | Россия: Роскосмос. Украина: НКАУ. |

Примечание:	Распределение видов работ и объемов финансирования по исполнителям осуществляется по отдельным соглашениям Роскосмоса и НКАУ.

| 1 | 2 | ##### 3 | ##### 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| «Прибор» Разработка опережающего задела бортовых приборов дистанционного зондирования Земли 2007-2011 гг. | ФКПР-2015 (ОКР «Прибор»), ОКПУ-2011 (ОКР «Радиометрия», «Оптика»). Разработка радиолокатора бокового обзора, радиолокатора с синтезированной апертурой высокого разрешения, оптико-электронных комплексов. Заказчики: Роскосмос, НКАУ. | Головные исполнители от России и/или Украины определяются на конкурсной основе. | Россия: Роскосмос. Украина: НКАУ. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| «Вулкан» Создание космической системы краткосрочного прогноза землетрясений, оперативного мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций техногенных катастроф 2007-2011 гг. | ФКПР-2015 (ОКР «Канопус-В»), ОКПУ-2011 (ОКР «Ионосфера»). Создание датчиков переменного электромагнитного поля (в диапазоне частот от 1 Гц до 20 кГц) для системы оперативного краткосрочного прогноза землетрясений космического базирования. Заказчики: Роскосмос, НКАУ. | Головные исполнители от России и/или Украины определяются на конкурсной основе. | Россия: Роскосмос. Украина: НКАУ. |
| «Сич» Развитие и эксплуатация космической системы наблюдения Земли «Сич» 2007-2010 гг. | ОКПУ-2011 (ОКР «Сич»). Проведение работ по созданию и запуску космических аппаратов «Сич-2», «Сич-2М». Заказчик: НКАУ. | Украина: ГКБ «Южное». Россия: Центр космических наблюдений. | Украина: НКАУ. |

# 6. Развитие средств управления космическими аппаратами

| Шифр и наименование работ. Срок выполнения | #### В рамках каких программ (проектов) выполняется. #### Содержание совместных работ (услуг). Заказчик. | Основные исполнители | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| «Клён» Универсальная командно-измерительная и телеметрическая система нового поколения для управления автоматическими КА научного и социально-экономического назначения, пилотируемыми космическими кораблями и орбитальными станциями 2007-2010 гг. | ФКПР-2015 (ОКР «Клён»), ОКПУ-2011 («Инфраструктура»). Создание универсальной командно-измерительной системы, обеспечивающей: выполнение международных требований и стандартов в части используемых диапазонов радиочастот (S и Ku), структур радиосигналов, соответствующих рекомендациям CCSDS, а также функциональной и технической совместимости с зарубежными комплексами управления космическими аппаратами; снижение эксплуатационных затрат и энергопотребления по сравнению с существующими командно-измерительными системами на 30-50 процентов. Изготовление отдельных приборов, узлов, блоков для систем управления, командно-телеметрических систем. Заказчик: Роскосмос. | Россия: РНИИ КП. Украина: ЧеЗаРа. | Россия: Роскосмос. |

## 7. Пилотируемые полеты

| Шифр и наименование работ. Срок выполнения | #### В рамках каких программ (проектов) выполняется. #### Содержание совместных работ (услуг). Заказчик. | Основные исполнители | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |

| Проект «МКС» Создание, развертывание и эксплуатация российского сегмента Международной космической станции 2007-2011 гг. | ФКПР-2015 (ОКР «МКС»), ОКПУ-2011 («Сегмент»). Поставка составных частей, агрегатов, приборов для транспортных кораблей и целевых модулей российского сегмента МКС. Заказчики: Роскосмос, РКК «Энергия» им. С.П.Королева, ГКНПЦ им. М.В.Хруничева. Разработка и реализация «Долгосрочной программы российско-украинских научных исследований и экспериментов на российском сегменте МКС» Заказчики: Роскосмос, РАН, НКАУ, НАНУ. | Украина: НПК «Курс», НПП «Хартрон», ГНПО «Коммунар», НТ СКБ «Полисвит» Россия: ИМБП, ИКИ, ИНАСАН, ЦНИИмаш, НИИ РАН и других ведомств, «Биопрепарат» Украина: ИКИ, НПК «Курс», институты НАНУ и других ведомств. | Россия: Роскосмос. Россия: Роскосмос. Украина: НКАУ. |
| --- | --- | --- | --- |

# 8. Перспективные исследовательские работы и разработки

| Шифр и наименование работ. Срок выполнения | #### В рамках каких программ (проектов) выполняется. #### Содержание совместных работ (услуг). Заказчик. | Основные исполнители | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| «Гибрид» Разработка принципиально новой технологии проектирования и производства бортовой и наземной радиоэлектронной аппаратуры в перспективных изделиях ракетно-космической техники 2007-2011 гг. | ФКПР-2015 (ОКР «Устройство»), ОКПУ-2011 («Крона», «Техма», «Технолог»). Квазиинтегральная безотходная технология изготовления микроволновых устройств систем связи и навигации путем многослойного полиметаллического гальванопластического формирования и монтажа в одном технологическом цикле без фланцевых соединений. Заказчик: Роскосмос. | Украина: ИТМ. Россия: Корпорация «Фазотрон-НИИР». | Россия: Роскосмос. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| «Корпус» Разработка ключевых технологий отраслевого уровня и специального технологического оборудования для машиностроительного производства перспективных изделий ракетно-космической техники 2007-2010 гг. | ФКПР-2015 (ОКР «Прогресс»), ОКПУ-2011 («Крона», «Техма», «Технолог»). Разработка и внедрение перспективных технологий, в том числе методик неразрушающего контроля и технической диагностики ЖРД, обтекателей, замыкающих сварных швов топливных баков РН, акустический контроль усилия затяжки резьбовых соединений ЖРД. Заказчик: Роскосмос. | Украина: ГКБ “Южное”, ИЭС, ФМИ. | Россия: Роскосмос. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| «Надежность» Проведение комплекса работ по повышению надежности эксплуатируемых космических комплексов, ракет–носителей и их составных частей. 2007-2010 гг. | ФКПР-2015 (ОКР «Надежность»), ОКПУ-2011 («Морской Старт», «Наземный старт»). Поддержание надёжности существующих РН, их составных частей и комплектующих изделий. ##### Апробирование и корректировка методики оценки надежности КРК «Зенит–М», установление контрольных уровней надежности с учетом данных по пускам РН. Разработка ежегодных отчетов по оценке контрольных уровней надежности КРК «Зенит–М» и показателей надежности РН «Циклон» по результатам пусков РН. Разработка заключений о технической готовности и допуске доработанных РН к пускам в соответствии с ежегодным план–графиком пусков КА. Замена элементной базы СУ РН «Союз» и «Протон». Исследование замечаний при пусках РН и выдача заключений. Заказчик: Роскосмос. | Украина: ГКБ «Южное», НТ СКБ «Полисвит». | Россия: Роскосмос. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| «МВК-РДК» ##### Разработка и ввод в эксплуатацию аппаратно-программного комплекса для отработки РКТ путем математического моделирования на базе многопроцессорной вычислительной системы. Модернизация базы данных с уточнением и экспериментальным подтверждением тепловых и аэрогазодинамических, акустических и ветровых нагрузок в обеспечение создания новых и модернизации существующих КА различного класса, в том числе многоразового использования. 2007-2011 гг. | ФКПР-2015 (ОКР «МВС-РДК»), ОКПУ-2011 («Качество»). Аппаратно–программный комплекс для наземной отработки характеристик ракетно-космической техники в части теплообмена, аэрогазодинамики, прочности и управления полетом, обеспечивающий имитационное моделирование процессов функционирования, максимально приближенное к натурным; руководства для конструкторов, справочные материалы, нормы прочности, Заказчики: Роскосмос, НКАУ. | Россия: Исполнители определяются на конкурсной основе. Украина: ГКБ «Южное», ИТМ. | Россия: Роскосмос. Украина: НКАУ. |

Примечание: 	Сотрудничество осуществляется в форме обмена информацией между Роскосмосом и НКАУ.

# 9. Развитие нормативной правовой и нормативно-технической базы сотрудничества Российской Федерации

# и Украины в области космической деятельности

| Шифр и наименование работ. Срок выполнения | #### В рамках каких программ (проектов) выполняется. #### Содержание совместных работ (услуг). Заказчик. | Основные исполнители | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Проект «Право» Разработка проектов межправительственных и межагентских договоров (соглашений) по сотрудничеству ракетно-космических отраслей Российской Федерации и Украины. 2007-2011 гг. | ФКПР-2015 (НИР «Магистраль»), ОКПУ-2011 («Право»). Содержание работ в целом определяется решениями Правительств государств и космических агентств. Заказчики: Роскосмос, НКАУ. | Россия: ЦНИИмаш, ЦЭНКИ. Украина: МЦКП. | Россия: Роскосмос. Украина: НКАУ. |

Примечание: Сотрудничество осуществляется в форме обмена информацией между Роскосмосом и НКАУ.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| «Координация» Создание нормативно-технической и методологической базы, единых правил сертификации и стандартизации ракетно-космической техники 2007-2011 гг. | ФКПР-2015 (ОКР «Метрология-РКТ», «Стандартизация-РКТ», НИР «Магистраль»), ОКПУ-2011 («Стандарт»). Гармонизация существующих и разработка новых нормативных и методических документов России и Украины в области метрологического обеспечения РКТ, отвечающих требованиям международного стандарта ISO 10012:2003; гармонизация программно-методической документации России и Украины по сертификации РКТ, обмен информацией между Россией и Украиной в обеспечение сертификации РКТ; другие работы, определяемые решениями Правительств государств, подкомиссии по вопросам сотрудничества в области космической промышленности Комитета по вопросам экономического сотрудничества Российско-Украинской межгосударственной комиссии и космических агентств. Заказчики: Роскосмос, НКАУ. | Россия: ЦНИИмаш. Украина: ГНИЦ СКТ. | Россия: Роскосмос. Украина: НКАУ. |

Примечание:	Сотрудничество осуществляется в форме обмена информацией между Роскосмосом и НКАУ.

# Сокращенные и полные наименования предприятий и организаций – исполнителей мероприятий программы

## Р О С С И Я

### АКЦ ФИАН	 – 	Астрокосмический Центр Физического института имени П.Н.Лебедева РАН (г. Москва);

«Биопрепарат»                             -  Открытое акционерное общество "Биопрепарат" (г. Москва);

ГЕОХИ РАН	- 	Институт геохимии и аналитической химии им. В.Н.Вернадского РАН (г. Москва);

ИКИ 	- 	Институт космических исследований РАН (г. Москва);

ИМБП 	- 	Государственный научный центр «Институт медико-биологических проблем» РАН (г. Москва);

ИНАСАН                                     -   Институт астрономии РАН (г. Москва);

КБ ОМ	-	Федеральное государственное унитарное предприятие «Конструкторское бюро общего машиностроения имени В.П.Бармина» (г. Москва);

КБ ТМ	-	Федеральное государственное унитарное предприятие «Конструкторское бюро транспортного машиностроения» (г. Москва);

МИФИ 	-	Московский инженерно-физический институт (государственный университет);

Научный центр оперативного    -  Научный центр оперативного мониторинга Земли – филиал ФГУП «Центр космических

мониторинга Земли                         наблюдений» (г. Москва);

НИИ ЭМ	-	Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт электромеханики» (г. Истра-2 Московской обл.);

НИЦ «Планета» 	-	Научно-исследовательский центр космической метеорологии «Планета» (г. Москва);

НПО «Искра» 	- 	Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Искра» (г. Пермь);

НПО им. С.А.Лавочкина	-	Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-производственное объединение имени С.А.Лавочкина» (г. Химки Московской обл.);

НПО Энергомаш 	-	Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение энергетического машиностроения имени академика В.П.Глушко»  (г. Химки-1 Московской обл.).

НПЦ АП 	- 	Государственное унитарное предприятие «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А.Пилюгина» (г. Москва);

ОКБ «Вымпел»	-	Федеральное государственное унитарное предприятие «ОКБ Вымпел» (г. Москва);

РКК «Энергия» 	- 	Открытое акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П.Королева» (г. Королев Московской обл.);

РНИИ КП	-	Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский научно-исследовательский институт космического приборостроения» (г. Москва);

Центр космических наблюдений	-	 Федеральное государственное унитарное предприятие «Научный центр космических информационных систем и технологий наблюдения» (г. Москва);

ЦНИИмаш	-	Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения» (г. Королев Московской обл.);

ЦЭНКИ	-	Федеральное государственное унитарное предприятие «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (г. Москва);

## У К Р А И Н А

ГАО	-	Главная астрономическая обсерватория НАНУ (г. Киев);

ГКБ «Южное» 	-	Государственное конструкторское бюро «Южное» имени М.К. Янгеля (г. Днепропетровск);

ГНИЦСКТ 	-	«Государственный научно-инженерный центр сертификации космической техники» НКАУ (г. Харьков);

ГНПО «Коммунар» 	-	Государственное научно-производственное объединение «Коммунар» (г. Харьков);

ГП ПО ЮМЗ	-	Государственное предприятие «Производственное объединение «Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова» (г. Днепропетровск);

ГЦ «Укрчастотнадзор»	-	Государственный центр «Укрчастотнадзор» (г. Киев);

ИКИ	-	Институт космических исследований НАНУ и НКАУ (г. Киев);

ИТМ	-	Институт технической механики НАНУ и НКАУ (г. Днепропетровск);

ИЭС	-	Институт электросварки имени Е.О.Патона НАНУ (г. Киев);

ЛЦ ИКИ	-	Львовский центр Института космических исследований НАНУ и НКАУ;

МГИ	-	Морской гидрофизический институт НАНУ (г. Севастополь);

МЦКП	-	Международный центр космического права при Институте государства и права НАНУ (г. Киев);

НИИ «КрАО»	-	Научно-исследовательский институт «Крымская астрономическая обсерватория» Министерства образования и науки Украины (пос. Научный, Крым);

НПК «Курс»	-	Открытое акционерное общество «Научно-производственный комплекс» «Курс» (г. Киев);

НПП «Сатурн»	-	Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие» Сатурн» (г. Киев);

НПП «Хартрон»	-	Открытое акционерное общество Научно-производственное предприятие: «Хартрон-Аркос», «Хартрон-Плант», «Хартрон-Плазмед» (г. Харьков); «Хартрон-Юком», «Хартрон-Консат» (г. Запорожье);

НТ СКБ «Полисвит»	-	Научно-техническое специальное конструкторское бюро «Полисвит» (г. Харьков);

НЦУИКС	-	Национальный центр управления и испытаний космических средств (г. Евпатория);

РИ	-	Радиоастрономический институт НАНУ (г. Харьков);

ФМИ	-	Физико-математический институт имени Г.В.Карпенко НАНУ;

ФТИНТ	-	Физико-технический институт НАНУ им. Б.И. Веркина (г. Харьков);

ХНУ	-	Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина;

ЦАКИЗ 	-	Центр аэрокосмических исследований Земли Института геологических наук НАНУ (г. Киев);

ЧеЗаРа	-	Открытое акционерное общество «Черниговский завод радиоприборов».

Н.Ф.Моисеев

Ю.И.Носенко

В.П.Ремишевский

А.И.Медведчиков

В.А.Давыдов

А.Н.Чулков

А.Б.Краснов

А.Е.Шилов

А.Ф.Евстрахов

В.Г.Комаров

С.С.Зеленюк

С.А.Баулин

Э.И.Кузнецов

О.П.Федоров

С.А.Засуха

Е.И.Махонин

Н.И.Рябый